ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВИЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» сентября 2016 г.                                                                                                   № 270

Об утверждении муниципальной программы комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области

на 2017 – 2025 годы.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в действующей редакции, Постановлением администрации Сунженского сельского поселения от 06.10.2014 г. № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сунженского сельского поселения», Уставом Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области, администрация Сунженского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на 2017 – 2025 годы» (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Сунженского сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Сунженского сельского поселения в сети Интернет.

Глава

Сунженского сельского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области                                                                                                  Хлюпин М.Е.

Приложение №1 к постановлению Сунженского сельского поселения

от 27 сентября 2016 № 270

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на 2017 – 2025 годы»

Паспорт

Муниципальной программы «Комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на 2017 – 2025 годы»

- Паспорт программы.

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на 2017 – 2025 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование администратора программы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Перечень исполнителей Программы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Цель Программы | - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей на территории Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области. |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. – 1940 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

2.   Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Сунженского сельского поселения

2.1. Анализ положения Сунженского сельского поселения в структуре пространственной организации Ивановской области

Сельское поселение насчитывает 69 населенных пунктов с численностью постоянно проживающего населения 3747 человек, что составляет 43% всего населения проживающего в деревнях Вичугского района или 22% от численности населения Вичугского района. В летний период численность населения увеличивается в полтора раза. Сунженское сельское поселение расположено в северо-восточной части Вичугского муниципального района. Оно граничит на севере с Заволжским районом и Каменским городским поселением, на востоке с Кинешемским районом, на юге с Сошниковским сельским поселением, на востоке с Октябрьским сельским поселением и Новописцовским городским поселением. Северная граница поселения проходит по фарватеру реки Волга. Протяженность поселения с севера на юг - 60 км, с востока на запад - 45 км. Это самое густонаселенное сельское поселение в Вичугском районе. Центр поселения – деревня Чертовищи. От центра поселения до центра района – 12 км. Самая дальняя деревня находится на расстоянии 32 км от центра поселения. По территории поселения проходит железная дорога Москва – Иваново – Кинешма, автомобильная дорога Ковров—Шуя-Кинешма. По границе сельского поселения, на протяжении 17 км, протекает река Волга. В деревне Шалдово находится пристань. Полезные ископаемые однообразные – песок, глина и гравий. По территории поселения протекает 6 рек, множество ручьев и родников. Все они относятся к волжскому бассейну.

2.2. Социально-экономическая характеристика Сунженского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Основу экономики поселения составляют три промышленных предприятия расположенных в деревне Чертовищи. На территории поселении также работают 1 сельхозпредприятие, 5 фермерских хозяйств, цех по разливу воды, 2 песчаных карьера, количество частных предпринимателей — 7. На территории поселения расположены 2 школы, 2 детских сада, 3 ФАП, 2 клуба, 3 библиотеки, баня, три детских летних оздоровительных лагерей. В поселении имеется дачный отель «Семигорье» на берегу реки Волга с комплексом спортивных сооружений – теннисная площадка, трасса для мотокросса и соревнований на снегоходах, гостиница, оздоровительных комплексов, пляжная зона, горнолыжная трасса, лодочная станция.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внешние транспортные связи Сунженского сельского поселения осуществляются личным автомобильным транспортом, межмуниципальным пассажирским сообщением.

Грузовой транспорт обеспечивает подвоз продуктов питания, хозяйственных товаров, строительных материалов, заготовленного леса и пиломатериалов. По территории поселения  проходит автомобильная дорога областного значения «Ковров-Шуя-Кинешма», железная  дорога Москва – Иваново – Кинешма.

2.4. Характеристика сети дорог Сунженского сельского поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов составляет – 57 км., в том числе с твердым покрытием — 14,5 км., из них с усовершенствованным покрытием — 6,9 км..Ежегодно по результатам весеннего и осеннего осмотра планируются очередные виды ремонта и объемы работ

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование автомобильной дороги, месторасположение |  | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяженнсть дороги в границах зоны содержания (км) | Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим характеристикам класса и категории |  | Вид разрешенного использован. автомобильн. дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | класс | категория |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дорога | дер.Левино | 24 201 844 ОП МП 001 | 0,3 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Братилово | 24 201 844 ОП МП 002 | 0,3 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Настасьино | 24 201 844 ОП МП 003 | 0,3 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Сокериха | 24 201 844 ОП МП 004 | 0,3 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Вехтево | 24 201 844 ОП МП 005 | 0,5 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Степаниха | 24 201 844 ОП МП 006 | 0,6 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Рошма | 24 201 844 ОП МП 007 | 0,6 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Быстри | 24 201 844 ОП МП 008 | 0,7 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Яшино | 24 201 844 ОП МП 009 | 0,7 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Артюшино | 24 201 844 ОП МП 010 | 0,8 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Щетниково Большое | 24 201 844 ОП МП 011 | 0,8 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Волково | 24 201 844 ОП МП 012 | 1,0 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Демидово | 24 201 844 ОП МП 013 | 1,0 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Жирятино | 24 201 844 ОП МП 014 | 1,3 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Чертовищи | 24 201 844 ОП МП 015 | 6,5 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Марфино | 24 201 844 ОП МП 016 | 2,7 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Потехино | 24 201 844 ОП МП 017 | 1,3 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Путковская | 24 201 844 ОП МП 018 | 1,6 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Шляйково | 24 201 844 ОП МП 019 | 0,9 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Клеопино | 24 201 844 ОП МП 020 | 0,9 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Дягелиха | 24 201 844 ОП МП 021 | 0,7 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Боры | 24 201 844 ОП МП 022 | 0,7 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Матвеиха | 24 201 844 ОП МП 023 | 1,3 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Косачево | 24 201 844 ОП МП 024 | 1,7 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Воробьево | 24 201 844 ОП МП 025 | 1,5 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Рокотово | 24 201 844 ОП МП 026 | 0,8 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Боровитиха | 24 201 844 ОП МП 027 | 1,3 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Галуевская | 24 201 844 ОП МП 028 | 0,9 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Хреново | 24 201 844 ОП МП 029 | 1,3 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Ежовка | 24 201 844 ОП МП 030 | 1,1 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Нефедово | 24 201 844 ОП МП 031 | 1,1 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Рычковская | 24 201 844 ОП МП 032 | 0,7 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Козиха | 24 201 844 ОП МП 033 | 0,4 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Яснево | 24 201 844 ОП МП 034 | 2,0 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Растворово | 24 201 844 ОП МП 035 | 1,3 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Семигорье | 24 201 844 ОП МП 036 | 1,5 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Абабково | 24 201 844 ОП МП 037 | 0,2 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Анкино | 24 201 844 ОП МП 038 | 0,8 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Борутиха | 24 201 844 ОП МП 039 | 0,8 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Борщевка | 24 201 844 ОП МП 040 | 0,7 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Заболотье | 24 201 844 ОП МП 041 | 0,6 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Карабаново | 24 201 844 ОП МП 042 | 0,2 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Кадыево | 24 201 844 ОП МП 043 | 0,8 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Клиновец | 24 201 844 ОП МП 044 | 0,5 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Красные Горы | 24 201 844 ОП МП 045 | 0,9 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Кузнецово | 24 201 844 ОП МП 046 | 1,1 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Кученево | 24 201 844 ОП МП 047 | 0,5 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Лемешиха | 24 201 844 ОП МП 048 | 0,8 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Луховец | 24 201 844 ОП МП 049 | 0,8 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Насакино | 24 201 844 ОП МП 050 | 0,6 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Никулино | 24 201 844 ОП МП 051 | 1,2 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Скоморошки | 24 201 844 ОП МП 052 | 0,3 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Стрелка | 24 201 844 ОП МП 053 | 1,0 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Сунжа | 24 201 844 ОП МП 054 | 0,5 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Глухово | 24 201 844 ОП МП 055 | 0,7 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Васьково | 24 201 844 ОП МП 056 | 0,6 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Гридинская | 24 201 844 ОП МП 057 | 0,8 | 3 | V | Общего пользования |
| Дорога | дер.Шалдово | 24 201 844 ОП МП 058 | 1,2 | 3 | V | Общего пользования |
| Итого: |  |  | 57 км. |  |  |  |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Сунженского сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляет индивидуальный предприниматель по договору, заключенному по итогам проведенного конкурса. 	 	Количество подвижного состава удовлетворяет спрос населения в пассажирских перевозках.

Места для парковок на территории поселения не определены.

Специально оборудованного транспорта для перевозки мало мобильных групп населения нет.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспортный спрос населения на межмуниципальные пассажирские перевозки полностью удовлетворен. Более высокий пассажиропоток в будние дни на утренние рейсы. На вечерних рейсах пассажиропоток низкий.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В пределах населенных пунктов пешеходных тротуаров не имеется.

Организованное велосипедное движение в поселении не развито.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Движение грузового транспорта, в том числе осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется по автомобильным дорогам «Кинешма-Шуя-Ковров», проходящими по Сунженскому сельскому поселению.

Очистка автомобильных дорог в зимнее время проводится в соответствии с заключенными договорами с организациями, предоставляющими данную услугу.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Причинами дорожно-транспортного происшествия являются, нарушение правил дорожного движения и личная недисциплинированность участников дорожного движения.

Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметки, ограждения) требованиям нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения, на территории Сунженского сельского поселения соответствуют.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ может достигать 60-80%. Более 80% всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и другие.

По территории поселения проходит автодорога федерального значения «Кинешма-Шуя-Ковров» для транзитного, а также тяжеловесного и крупногабаритного  транспорта, которые создают основной уровень негативного воздействия на окружающую среду.

2.11. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Инвестиционных проектов в транспортной инфраструктуре поселения нет. Объем дорожного фонда в бюджете Сунженского сельского поселения выделяется на ремонт, содержание автомобильных дорог.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Сунженского сельского поселения

3.1. Прогноз транспортного спроса Сунженского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Сунженского сельского поселения

Реализация проектных решений Генерального плана Сунженского сельского поселения потребует реконструкции автомобильных дорог. Ожидается прирост протяженности улично-дорожной сети  с асфальтобетонным покрытием.

Для удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках не требуется увеличение подвижного состава.

3.2. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На территории Сунженского сельского поселения рельсового и безрельсового электрического общественного транспорта нет.

В расчетный период 2017 - 2025 гг. основным видом транспорта остается автомобильный.

Основным видом общественного транспорта общего пользования остается автобус.

3.3. Прогноз развития дорожной сети Сунженского сельского поселения

Капитальный ремонт, ремонт и содержание существующей улично-дорожной сети позволит поддерживать проезжую часть автомобильных дорог в соответствии с действующими нормами, снизить аварийность, улучшить  экологическую обстановку.

В 2017-2025 годах планируется проведение ремонта автомобильных дорог в населенных пунктах поселения: д.Анкино, д.Артюшино, д.Боровитиха, д.Борутиха, д.Борщевка, д.Братилово, д.Быстри, д.Васьково, д.Вехтево, д.Волково, д.Воробьево, д.Галуевская, д.Глухово, д.Гридинская, д.Демидово, д.Дягелиха, д.Ежовка, д.Жирятино, д.Заболотье, д.Кадыево, д.Клеопино, д.Косачево, д.Клиновец, д.Красные Горы, д.Кузнецово, д.Лемешиха, д.Марфино, д.Насакино,  д.Нефедово, д.Никулино, д.Потехино, д.Путковская, д.Рокотово, д.Рошма, д.Стрелка, д.Семигорье (коренное), ул.Новая, д.Чертовищи, ул.8 Марта, ул.9 Мая, ул.Лесная, ул.Луговая, ул.Молодежная, ул.Набережная, ул.Нагорная, ул.Новая, ул.Октябрьская, ул.Парковая, ул.Первомайская, ул.Полева, ул.Советская, ул.Школьная, ул.Юбилейная, д.Хреново, д.Шалдово, д.Шляйково, д.Яснево, д.Яшино.

3.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Рост количества автотранспорта, а в следствии этого увеличение интенсивности движения повлияет на уровень аварийности. Фактором сдерживания роста и снижения дорожно-транспортных происшествий является реализация комплекса мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог и совершенствованию организации дорожного движения.

В расчетный период доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0%.

3.5. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Автомобильный транспорт – самый массовый быстро развивающийся вид транспорта. В тоже время он является главным источником загрязнения воздуха, составляя большую часть всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Под влиянием вредного воздействия автомобильного транспорта ухудшается здоровье людей, отравляются почвы и водоёмы, страдает растительный и животный мир.

По территории поселения проходит автодорога федерального значения «Кинешма-Шуя-Ковров» для транзитного, а также тяжеловесного и крупногабаритного  транспорта, которые создают основной уровень негативного воздействия на окружающую среду.

4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Варианты развития:

Пессимистичный вариант развития предполагает инертное экономическое развитие. 	Численность постоянного населения предположительно останется на прежнем уровне либо уменьшится за счет оттока населения.

В случае реализации данного варианта развития основными мероприятиями в области транспортной инфраструктуры будут:

– ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Умеренно-оптимистичный вариант развития предполагает восстановление социально-экономического уровня жизни населения, частичное увеличение доходной части бюджета поселения. При этом произойдёт значительное улучшение демографической ситуации.

Умеренно-оптимистичный вариант развития позволит реализовать  мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

– увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием до 12 км;

Показатели:

Цели  Программы будут достигнуты  по мере реализации проектных решений.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Достижение целей и решение задач программы обеспечивается путем реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

На расчетный год инвестиционных проектов не предусмотрено.

5.1.  Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Основной вид транспорта на территории поселения остается автомобильный.

Основным видом общественного транспорта общего пользования остается автобус.

5.2.  Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Цель:

Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг общественным транспортом.

Мероприятия:

Контроль за соблюдением временного движения общественного транспорта.

5.3.  Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий, учреждений, организаций и на придомовых участках жителей поселения.

В настоящее время парковочные места в поселении отсутствуют.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается на парковках придомовых участков.

Строительство парковочных мест в расчетный период не предусматривается.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, обеспечение без барьерной среды для лиц с ограниченными возможностями

Пешеходное и велосипедное движение как средство передвижения по поселению обладает многими преимуществами с точки зрения здоровья человека и охраны окружающей среды. Благодаря переходу от вождения транспортных средств к пешеходному или велосипедному движению можно снизить уровень аварийности, степень воздействия на окружающую среду и укрепить здоровье населения.

В перспективе проектными решениями Генерального плана  предусматривается дальнейшее устройство пешеходных тротуаров, а также  создание условий пешеходного движения и  без барьерной среды для мало мобильных групп населения в сегменте нового строительства.

С этой целью при проектировании общественных и жилых  зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия:

1.  Строительство тротуаров для организации системы пешеходного движения в поселении (в ходе перспективной реализации проектных решений).

2. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, подходов к подъездам, ремонту и замене бордюров, восстановлению водоотводных канав (весь период).

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Увеличение протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием для проезда большегрузных машин (при необходимости), коммунальных и дорожных служб.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

Строительство и реконструкция существующей улично-дорожной сети в расчетный период не предусматривается.

6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (по решению заказчика в соответствии с  потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры)

6.1.  Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

В соответствии с ПОДД выполняются мероприятия по установке новых и замене пришедших в негодность дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки.

6.2.  Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Для достижения цели по повышению безопасности на автомобильных дорогах поселения, снижения уровня и тяжести последствий ДТП необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и устойчивого функционирования дорожной сети.

Мероприятия:

- создание системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков и информации на дорожной сети в соответствии с ПОДД);

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Установка дорожных знаков, в соответствии с ПОДД, тыс./руб. | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3 | Нанесение дорожной разметки, тыс./руб. | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 0,0 |

6.3.  Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензина и дизельного топлива другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.

Среди альтернативных типов топлива в настоящее время привлекает внимание целый ряд продуктов различного происхождения: сжатый природный газ, сжиженные газы нефтяного происхождения и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и т.д.

Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный контроль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и др.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон поселения (предназначенной для жилья, транспортной и др.) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

3. Конструкторско-технические и эко-технологические мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается при их комплексном применении.

6.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами осуществляет администрация Сунженского сельского поселения.

7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и графики выполнения

График выполнения мероприятий представлен в приложении 1.

8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Сунженского сельского поселения и органов государственной власти Ивановской области по развитию транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы за счёт средств муниципального дорожного фонда  осуществляется в соответствии с решениями Совета Сунженского сельского поселения.

Общий объём дорожного фонда на мероприятия по ремонту и содержанию дорог общего пользования в Сунженского сельском поселении, в том числе по годам приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | тыс. руб | 1205,80 | 1386,00 | 1400,00 | 1420,00 | 1440,00 | 1460,00 |

Объемы финансирования мероприятий из средств федерального и областного бюджета осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Ивановской области.

9. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Социально-экономический эффект от улучшения состояния дорожной сети муниципального образования выражается в следующем:

- повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, экономия времени за счет увеличения средней скорости движения;

- обеспечение доступности и повышение качества оказания транспортных услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам её исполнения за отчетный период, и в целом – после завершения реализации программы.

Критериями оценки являются:

- эффективность

- результативность

- финансовое исполнение

Эффективность отражает соотношение результатов достигнутых в процессе реализации Программы и финансовых затрат связанных с её реализацией.

Результативность отражает степень достижения плановых значений целевых показателей Программы.

Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых затрат, связанных с реализацией Программы, и ассигнований, утверждённых законом Ивановской области о бюджете Ивановской области на очередной финансовый год.

10. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Сунженского сельского поселения

Основой эффективной реализации мероприятий программы являются точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников, которые предусматривается осуществлять в рамках программы с привлечением средств массовой информации, а также с использованием современных действенных каналов коммуникации - сети Интернет, подготовки и распространения наглядных материалов, предоставления возможности организации обратной связи с населением и пользователями автомобильных дорог. Одним из главных условий дальнейшего развития транспортной системы является создание нормативной правовой базы транспортной сферы, отвечающей складывающейся социально-экономической ситуации.

В целях реализации программы необходимо принятие нормативно-правовых актов администрации Сунженского сельского  поселения, об утверждении инвестиционных проектов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, организация юридического сопровождения процессов управления организациями дорожного хозяйства, привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий в дорожном хозяйстве.

Приложение 1

к Муниципальной программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры на территории

Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района

Ивановской области на 2017 - 2021 годы

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ед. изм. | Объем работ | Объемы финансирования, тыс. руб |  |  |  |  | Ожидаемый конечный результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В разрезе источников финансирования, тыс. руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков, в соответствии с ПОДД | 2016 | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение безопасности на автомобильных дорогах поселения | Администрация Сунженского сельского поселения |
|  |  | 2017 |  | 20 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |
|  |  | 2018, 2-3 квартал |  | 20 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |
|  |  | 2019 |  | 10 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |
|  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |
|  |  | Перспектива |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | 2016 | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение безопасности на автомобильных дорогах поселения | Администрация Сунженского сельского поселения |
|  |  | 2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018, 2-3 квартал |  | 0,5 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 0,2 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Перспектива |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды | 2016 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение требований по созданию безбарьерной среды | Администрация Сунженского сельского поселения |
|  |  | 2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Перспектива |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Ремонт и содержание дорог общего пользования в поселении | 2017 | М2 | 5400 | 1940,0 | 1940,0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения | Администрация Сунженского сельского поселения |
|  |  | Итого: |  |  | 2130,0 | 2130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |