ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВИЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Чертовищи

от «20» декабря 2022 г.                                                                                    № 154

Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения» (в редакции постановления № 28 от 15.05.2023 г., №100 от 25.12.2023г., №123 от 12.11.2024г.)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области от 06.10.2014 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сунженского сельского поселения», Уставом Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области администрация Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения» (прилагается).

2. Постановления:

№ 103 от 02.11.2020 года «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

№ 116 от 24.12.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

№ 73 от 27.07.2021 года «О внесении изменений в Муниципальную программу «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»;

№ 96 от 11.10.2021 года «О внесении изменений в Муниципальную программу «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»;

№ 107 от 01.11.2021 года «О внесении изменений в Муниципальную программу « Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»;

№ 136 от 23.12.2021 года «О внесении изменений в Муниципальную программу « Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»;

считать утратившим силу 31.12.2022 года

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

Глава Сунженского сельского поселения

Вичугского муниципального район

Ивановской области                                                                      	С. Д. Морозов

Приложение к постановлению администрации Сунженского сельского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области №154 от 20.12.2022г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

Паспорт

Муниципальной программы «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование администратора программы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Перечень исполнителей Программы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Перечень подпрограмм | -Санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы - Организация водоснабжения ремонт и строительство колодцев, пешеходных переходов, обелисков в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы - Содержание уличного освещения в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы - Ремонт и строительство детских площадок, благоустройство зон отдыха, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023 -2026 годы - Обеспечение деятельности МКУ «Комбытсервис» - Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сунженском сельском поселении Вичугского муниципального района |
| Цель Программы | Повышение эффективности результатов в сфере благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Сунженского сельского поселения. Улучшение экологической и эпидемиологической обстановки. Строительство и ремонт пешеходных переходов, обелисков. Организация водоснабжения и освещения улиц. Развитие и поддержка инициативы жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке улиц, придомовых территорий. Строительство детских площадок, благоустройство зон отдыха. Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития субъектов малого бизнеса на территории Сунженского сельского поселения, содействие занятости населения, увеличение объема налоговых поступлений в доходную часть бюджета, насыщение потребительского рынка качественными товарами, работами и услугами |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования 17870950,56 руб. в том числе: 2023 год - 5285551,81 руб. средства местного бюджета – 4095121,64 руб. средства районного бюджета – 714390,00 руб. средства областного бюджета – 476040,17 руб. 2024 год – 7700341,65 руб. средства местного бюджета – 5785625,36 руб. средства районного бюджета – 486848,28 руб. средства областного бюджета – 1427868,01 руб. 2025 год – 2438278,55 руб. средства местного бюджета – 2438278,55 руб. 2026 год – 2446778,55 руб. средства местного бюджета – 2446778,55 руб. |

Анализ текущей ситуации в сфере реализации Муниципальной программы «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселение одно из основных направлений деятельности администрации Сунженского сельского поселения. За последние годы в этом направлении проведена большая работа. С большинством жителей населенных пунктов заключены договора на вывозку мусора. Проводиться ликвидация стихийных свалок. Ежегодно выделяются средства на ремонт колодцев, уличного освещения. Несмотря на устойчивую работу в этом направлении остаются вопросы организации сбора мусора, ликвидации несанкционированных свалок. На территории Сунженского сельского поселения находится 180 водозаборных колодцев. Ежегодно для поддержания их работоспособности нужно проводить их ремонт и строительство новых. Доступность жителей населенных пунктов Сунженского сельского поселения до объектов социального обслуживания, до линий транспортного сообщения актуальна и требует решения.  На балансе у администрации числится 12 пешеходных переходов через водные объекты и другие преграды часть из них требует капитального ремонта. На территории поселения имеется 19 обелисков, построенных в память о павших воинов в годы В.О.В. Большая часть обелисков замены, но есть еще которые требуют капитального ремонта. В 80-х годах содержание обелисков обеспечивали сельскохозяйственные предприятия. В настоящее время все затраты ложатся на бюджет поселения.

Муниципальная программа «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения» (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами землепользования и застройки Сунженского сельского поселения, Постановлением администрации Сунженского сельского поселения от 06.10.2014 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и критерии оценки эффективности муниципальных программ Сунженского сельского поселения».

Реализация Программы осуществляется за счет бюджета Сунженского сельского поселения и бюджета Вичугского муниципального района.

Для реализации Программы необходимо обеспечить решение следующих задач;

- сбалансировать управление доходами и расходами администрации Сунженского сельского поселения;

- совершенствование нормативно-правовой базы администрации Сунженского сельского поселения;

- обеспечение мотивации участия в реализации данной программы жителей населенных пунктов

- контроль за своевременным исполнением органами местного самоуправления действующего законодательства, служебных и иных документов;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Сунженского сельского поселения, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в экономическом развитии поселения, привлечение инвестиций, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и сохранение рабочих мест, развитие конкуренции, увеличение объема налоговых поступлений в бюджет поселения

Программа позволит сформировать условия для улучшения благоустройства населенных пунктов развития, эффективной реализации полномочий администрации Сунженского сельского поселения, увеличение доли малого и среднего предпринимательства в базовых социально-экономических показателях Сунженского сельского поселения.

Цели и ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

Целью Программы является повышение эффективности и результатов в сфере благоустройства населенных пунктов реализация полномочий администрации Сунженского сельского поселения, а так же переданных части полномочий от администрации Вичугского муниципального района.

Для решения поставленной цели необходимо обеспечить эффективное функционирование деятельности администрации Сунженского сельского поселения, активное привлечение жителей, сторонние организации к решению данных вопросов.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысит качество управления на муниципальном уровне,

- обеспечит эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с населением;

- улучшит экологическую и эпидемиологическую обстановку населенных пунктов

- повысит благоустройство населенных пунктов

- ускорить процесс развития предпринимательства, оказать малому бизнесу поддержку на муниципальном уровне, стимулировать увеличение производства товаров, работ, услуг, поддерживать конкуренцию, увеличивать налогооблагаемую базу

Для решения каждого направления предполагается реализация подпрограмм:

- Санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы (приложение 1)

- Организация водоснабжения ремонт и строительство колодцев, пешеходных переходов, обелисков в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы (приложение 2)

- Содержание уличного освещения в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023-2026 г. (приложение 3)

- Ремонт и строительство детских площадок, благоустройство зон отдыха, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023- 2026 г. (приложение 4).

- Обеспечение деятельности МКУ «Комбытсервис» (приложение 5)

- Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сунженском сельском поселении Вичугского муниципального района (приложение 6)

Поддержка местного самоуправления программно-целевым методом планирования позволит включить в бюджетный процесс механизмы среднесрочного планирования и повысит результативность бюджетных расходов, что обеспечит направление бюджетных средств на достижение конечных   результатов.

Результатом реализации мероприятий Программы будет более эффективная работа администрации Сунженского сельского поселения, повышение результатов и качества её работы, ориентированные на конечный результат, техническое оснащение и укрепление материально-технической базы администрации Сунженского сельского поселения, создание условий для ее дальнейшего развития, улучшение условий работы администрации с населением.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Вичугского муниципального района.

Общий объем финансирования Программы на 2023-2026 годы составляет 17870950,56 рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета и районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год.

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств по годам

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Всего по Программе | 17870950,56 | 5285551,81 | 7700341,65 | 2438278,55 | 2446778,55 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 14765804,10 | 4095121,64 | 5785625,36 | 2438278,55 | 2446778,55 |
| районный бюджет | 1201238,28 | 714390,00 | 486848,28 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1903908,18 | 476040,17 | 1427868,01 | 0,00 | 0,00 |
| Санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения на 2023-2026 г. | 5241890,07 | 2106493,47 | 2335396,60 | 400000,00 | 400000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4790651,79 | 1767103,47 | 2223548,32 | 400000,00 | 400000,00 |
| районный бюджет | 451238,28 | 339390,00 | 111848,28 | 0 | 0 |
| Организация водоснабжения ремонт и строительство колодцев, пешеходных переходов, обелисков в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023-2026 г. | 2135720,54 | 797455,98 | 695000,00 | 343264,56 | 300000,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1510720,54 | 472455,98 | 395000,00 | 343264,56 | 300000,00 |
| Районный бюджет | 625000,00 | 325000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание уличного освещения в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023 -2026 г. | 5959166,11 | 1569493,56 | 1530934,00 | 1443060,00 | 1415678,55 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5959166,11 | 1569493,56 | 1530934,00 | 1443060,00 | 1415678,55 |
| Ремонт и строительство детских площадок, благоустройство зон отдыха, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023 -2026 г. | 3618023,84 | 812108,80 | 2222861,05 | 251953,99 | 331100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1589115,66 | 286068,63 | 719993,04 | 251953,99 | 331100,00 |
| районный бюджет | 125000,00 | 50000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1903908,18 | 476040,17 | 1427868,01 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности МКУ «Комбытсервис | 916150,00 | 0,00 | 916150,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 916150,00 | 0,00 | 916150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сунженском сельском поселении Вичугского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

Паспорт

подпрограммы «Санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы»

| Наименование подпрограммы | «Санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование администратора подпрограммы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Перечень исполнителей подпрограммы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Цель Подпрограммы | Повышение эффективности результатов санитарного содержания населенных пунктов. Улучшение экологической и эпидемиологической обстановки. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2023 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования – 5241890,07 руб. в том числе: 2023 год – 2106493,47 руб. средства местного бюджета – 1767103,47 руб. средства районного бюджета – 339390,00 руб. 2024 год – 2335396,60 руб. средства районного бюджета – 111848,28 руб. средства местного бюджета – 2223548,32 руб. 2025 год – 400000,00 руб. средства местного бюджета – 400000,00 руб. 2026 год – 400000,00 руб. средства местного бюджета – 400000,00 руб. |

Краткая характеристика подпрограммы «Санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы»

Подпрограмма «Санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения» (далее - Подпрограмма) направлена на создание условий для эффективного исполнения полномочий администрации Сунженского сельского поселения.

К основным направлениям деятельности администрации Сунженского сельского поселения в рамках данной программы относится:

- опиливание, обрезка деревьев и кустарников

- посадка деревьев и кустарников, разбивка цветников

- изготовление архитектурных проектов малых форм

- организация вывозки и утилизации мусора

- утилизация ртутьсодержащих ламп

- скашивание сорной травы и растительности

- уничтожение борщевика

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективного исполнения полномочий администрации Сунженского сельского поселения.

Эффективное расходование бюджетных средств. Улучшение экологической и эпидемиологической обстановки в населенных пунктах. Создание условий для досуга, отдыха детей и взрослых.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы администрации Сунженского сельского поселения.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут созданы условия для эффективного исполнения полномочий администрации Сунженского сельского по следующим направлениям:

- повышение качества использования бюджетных средств;

- повышение уровня участия населения в вопросах местного самоуправления;

- улучшения благоустройства населенных пунктов

- улучшение экологической и эпидемиологической обстановки

- улучшится условия для досуга и отдыха детей и взрослых

Мероприятия подпрограммы «Санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы»

| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г, |
| Всего по подпрограмме: |  | 2106493,47 | 2335396,60 | 400000,00 | 400000,00 |
| Опиливание, обрезка деревьев и кустарников | Всего: Определение состояния дерева, подготовка к опиловке, спиливание | 472343,00 | 200000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Посадка деревьев, кустарников. разбивка цветников. Изготовление малых форм архитектуры | Всего: Определение места проведения работ, приобретение материала, проведение работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уборка и вывозка мусора, установка урн. | Всего: Заключение договор, Сбор и погрузка мусора | 797497,54 | 679396,60 | 100000,00 | 100000,00 |
| Утилизация ртуть содержащих ламп | Всего: Заключение договоров и организация сбора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Скашивание сорной травы, растительности | Всего: Определение места работы, приобретение инвентаря, проведение работ | 200000,00 | 200000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Благоустройство тротуаров д.Семигорье, д. Чертовищи | Всего: Определение места размещения нумерации, приобретение табличек с номера и их установка | 352304,53 | 856000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Борьба с борщевиком | Опрыскивание пораженных участков | 284348,40 | 400000,00 | 100000,00 | 100000,00 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

Паспорт

подпрограммы «Организация водоснабжения ремонт и строительство колодцев, пешеходных переходов, обелисков в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы»

| Наименование подпрограммы | «Организация водоснабжения ремонт и строительство колодцев, пешеходных переходов, обелисков в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование администратора подпрограммы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Перечень исполнителей подпрограммы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Цель Подпрограммы | Обеспе6чение надежного водоснабжения населенных пунктов, улучшение пешей доступности жителей до объектов социального назначения. Отремонтировать обелиски. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2023 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования – 2135720,54 руб. в том числе: 2023 год – 797455,98 руб. средства местного бюджета – 472455,98 руб. районный бюджет – 325000,00 руб. 2024 год – 695000,00 руб. районный бюджет – 300000,00 руб. средства местного бюджета – 395000,00 руб. 2025 год - 343264,56 руб. средства местного бюджета –343264,56 руб. 2026 год - 300000,00 руб. средства местного бюджета –300000,00 руб. |

Краткая характеристика подпрограммы

«Организация водоснабжения ремонт и строительство колодцев, пешеходных переходов, обелисков в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы»

Программа направлена на улучшение водоснабжения населенных пунктов, поддержание в рабочем состоянии действующих водозаборных колодцев, строительство новых, улучшение пешей доступности граждан до социальных объектов, транспортных коммуникаций, ремонт и строительство пешеходных переходов (лав), через водные объекты и другие преграды, поддержание в рабочем состоянии, строительство новых   обелисков в память о павших воинов в годы В.О.В.

На территории Сунженского сельского поселения в эксплуатации находится 180 водозаборных колодцев. Большинство колодцев построено еще 50-х годах прошлого столетия. Поэтом ежегодно для нормального функционирования системы водоснабжения необходимо строительство не менее 4-х новых колодцев в год и их ремонта в количестве 5 штук. В состав Сунженского сельского поселения входит 69 деревень большинство из них расположено вблизи водных преград.  Для доступности жителей до объектов социального значения (больниц, школ, магазинов, транспортного сообщения) на балансе у администрации находится 12 пешеходных переходов (лав) часть из них пришла в аварийное состояние, и требует капитального ремонта. На балансе у администрации находятся 19 обелисков построенных в честь павших воинов в годы В.О.В. Состояние большинства из них требует капитального ремонта или замены на новые.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут созданы условия для эффективного исполнения полномочий администрации Сунженского и решения поставленных вопросов.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Организация водоснабжения ремонт и строительство колодцев, пешеходных переходов обелисков на 2023-2026 годы»

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств

- эффективное исполнение полномочий

- обеспечить надежное водоснабжение населенных пунктов

- улучшит доступность жителей до объектов социального назначения

- улучшит содержание обелисков

Мероприятия подпрограммы «Организация водоснабжения ремонт и строительство колодцев, пешеходных переходов обелисков в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023-2026 год»

| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Всего по подпрограмме: |  | 797455,98 | 695000,00 | 343264,56 | 300000,00 |
| Ремонт колодцев | Разборка старых элементов оголовка, изготовление нового оголовка и установка, чистка колодцев | 325000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт, строительство новых пешеходных переходов (лав) | Заключение договоров, приобретение материала и его транспортировка, разборка старых сооружений и сборка новых | 322455,98 | 295000,00 | 243264,56 | 200000,00 |
| Ремонт обелисков | Подготовка к ремонту (зачистка, обивка старой штукатурки и краски), проведение ремонта (покраска, побелка, штукатурка) | 150000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

Паспорт

подпрограммы «Содержание уличного освещения в населенных пунктах Сунженского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Содержание уличного освещения в населенных пунктах Сунженского сельского поселения» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование администратора подпрограммы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Перечень исполнителей подпрограммы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Цель Подпрограммы | Организация устойчивого функционирования уличного освещения |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2023 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования – 5959166,11 руб. в том числе: 2023 год – 1569493,56 руб. средства местного бюджета – 1569493,56 руб. 2024 год – 1530934,00 руб. средства местного бюджета –1530934,00 руб. 2025 год – 1443060,00 руб. средства местного бюджета – 1443060,00 руб. 2026 год – 1415678,55 руб. средства местного бюджета – 1415678,55 руб. |

Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы «Содержание уличного освещения в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023- 2026 годы

Подпрограмма «Содержание уличного освещения в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы» (далее - Подпрограмма) направлена на создание условий для эффективного исполнения полномочий и расходования бюджетных средств администрацией Сунженского сельского поселения. Организация устойчивого функционирования уличного освещения.

К основным направлениям деятельности администрации Сунженского сельского поселения по данной подпрограмме является:

- ремонт и содержание линий уличного освещения

- приобретение материалов

- проведение энергосберегающих мероприятий

- проектирование и строительство новых линий уличного освещения, реконструкция старых.

- заключение договоров аренды на право функционирования линий уличного освещения

- установка проборов учета электроэнергии

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективного исполнения полномочий администрации Сунженского сельского поселения.

Эффективное расходование бюджетных средств. Устойчивое функционирование уличного освещения. Исполнение мероприятий по энергосбережению.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Содержание уличного освещения в населенных пунктах Сунженского сельского поселения»

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств

- эффективное исполнение полномочий

- обеспечить надежное содержание уличного освещения

- обеспечит проведение энергосберегающих мероприятий

Мероприятия муниципальной Подпрограммы

Распределение объемов финансирования подпрограммы

по источникам, направлениям расходования средств по годам

руб.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Оплата за поставленную электроэнергию на уличное освещение | 712941,29 | 760000,00 | 667000,00 | 667000,00 |
| Местный бюджет | 712941,29 | 760000,00 | 667000,00 | 667000,00 |
| Ремонт и обслуживание линий уличного освещения | 170000,00 | 390000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Местный бюджет | 170000,00 | 390000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Приобретение энергосберегающих ламп, светильников, электропроводов, приборов учета | 125444,27 | 130000,00 | 91060,00 | 58678,55 |
| Местный бюджет | 125444,27 | 130000,00 | 91060,00 | 58678,55 |
| Проектирование новых линий уличного электроснабжения | 0,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аренда столбов | 561108,00 | 80934,00 | 585000,00 | 590000,00 |
| Местный бюджет | 561108,00 | 80934,00 | 585000,00 | 590000,00 |
| Строительство новых линий уличного электроснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов по подпрограмме | 1569493,56 | 1530934,00 | 1443060,00 | 1415678,55 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

Паспорт

подпрограммы «Ремонт и строительство детских площадок благоустройство зон отдыха, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в населенных пунктах Сунженского сельского поселения в населенных пунктах Сунженского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Ремонт и строительство детских площадок, благоустройство зон отдыха, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в населенных пунктах Сунженского сельского поселения» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование администратора подпрограммы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Перечень исполнителей подпрограммы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Цель Подпрограммы | Ремонт и строительство детских площадок, благоустройство зон отдыха, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023 -2026 г. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2023- 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования – 3618023,84 руб. в том числе: 2023 год – 812108,80 руб. средства местного бюджета – 286068,63 руб. средства районного бюджета – 50000,00 рублей средства областного бюджета – 476040,17 руб. 2024 год – 2222861,05 руб. средства местного бюджета – 719993,04 руб. средства районного бюджета – 75000,00 рублей средства областного бюджета – 1427868,01 рублей 2025 год – 251953,99 руб. средства местного бюджета – 251953,99 руб. 2026 год – 331100,00 руб. средства местного бюджета – 331100,00 руб. |

Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

«Ремонт и строительство детских площадок, благоустройство зон отдыха, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023 — 2026 г.»

На территории Сунженского сельского поселения на начало 2023 года в д. Семигорье, д. Чертовищи и д. Марфино построены специально оборудованные детские площадки. Для большинства крупных населенных пунктов д. Путковская д. Потехино д. Марфино, д. Жирятино, д. Яшино и ряд других вопрос по обустройству детских площадок актуален и требует решения. Последние годы население Вичугского муниципального района активно выезжает на природу, к водным объектам. Все эти места не отвечают сегодня требованиям действующего законодательства, безопасности граждан. Реализация подпрограммы позволит решить вопросы строительства детских площадок, реализовать инициативу граждан в этом вопросе, обеспечит решения вопросов организации для населения зон отдыха соответствующих действующему законодательству. В целях реализации данной подпрограммы необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

- выбор земельного участка под зоны отдыха

- приобретение строительных материалов

- привлечение жителей к строительству детских площадок

- организация подъездных путей к зонам отдыха

- обследование зон отдыха и их содержание (водные объекты)

- строительство малых инженерных форм благоустройства

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств

- эффективное исполнение полномочий

- обеспечит благоустройство населенных пунктов

- обеспечит дополнительными местами

- обеспечит создание и благоустройство зон отдыха

- обеспечит строительство детских площадок

- обеспечить доступ населения к водным объектам

Мероприятия и расчет финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт и строительство детских площадок, благоустройство зон отдыха, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в населенных пунктах Сунженского сельского поселения на 2023-2026 годы»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Приобретение строительных материалов | 45635,02 | 125000,00 | 100000,00 | 125000,00 |
| в т. ч. местный бюджет | 45635,02 | 125000,00 | 100000,00 | 125000,00 |
| Приобретение элементов детских площадок | 0,00 | 200000,00 | 101953,99 | 156100,00 |
| в т. ч. местный бюджет | 0,00 | 200000,00 | 101953,99 | 156100,00 |
| Строительство и ремонт детских площадок | 156426,51 | 37310,45 | 50000,00 | 50000,00 |
| в т. ч. местный бюджет | 156426,51 | 37310,45 | 50000,00 | 50000,00 |
| Участие в проекте развития территории муниципального образования Ивановской области основанных на местных инициативах «Благоустройство общественное территории: детская игровая площадка «Детская мечта»(Ивановская область, Вичугский район, д.Семигорье, д.111)» |  |  |  |  |
| в т. ч. местный бюджет | 84007,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. областной бюджет | 476040,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) «Благоустройство общественное территории: детская игровая площадка «Мир детства» (Ивановская область, Вичугский район, д. Марфино, около дома 19 (магазин)» |  |  |  |  |
| в т. ч. местный бюджет | 0,00 | 87997,55 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. областной бюджет | 0,00 | 498652,81 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) «Благоустройство общественное территории: детская игровая площадка Ве-селый островок» (Ивановская область, Вичугский район, д. Яшино, возле дома 14)» |  |  |  |  |
| в т. ч. местный бюджет | 0,00 | 89985,04 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. областной бюджет | 0,00 | 509915,21 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству сельских тер-риторий, создание и обустройство спортивной площадки «Территория здоровья» возле д.111 в д. Семигорье Сунжен-ского сельского поселения Вичугского муниципального рай-она |  |  |  |  |
| в т. ч. местный бюджет | 0,00 | 179700,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. областной бюджет | 0,00 | 419300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство зон отдыха, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам в населенных пунктах (уборка мусора местечко «Малеевка») | 50000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. районный бюджет | 50000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме | 812108,80 | 2222861,05 | 251953,99 | 331100,00 |

Приложение № 5 к муниципальной программе «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы Обеспечение деятельности МКУ «Комбытсервис»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение деятельности МКУ «Комбытсервис» |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы |
| Администратор программы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Исполнитель Программы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Цель (цели) программы | - Социальная поддержка населения для обеспечения доступности пользования услугами муниципальной бани и в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении; - Обеспечение МКУ «Комбытсервис» необходимыми финансовыми средствами для функционирования муниципальной бани - Выполнение работ и оказание услуг по благоустройству, санитарном содержании населенных пунктов Сунженского сельского поселения |
| Объем ресурсного обеспечения программы | общий объем финансирования 916150,00 руб. в том числе: 2024 год – 916150,00 руб. средства местного бюджета – 916150,00 руб. 2025 год – 0,00 руб. средства местного бюджета – 0,00 руб. 2026 год – 0,00 руб. средства местного бюджета – 0,00 руб. |

Краткая характеристика подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ «Комбытсервис»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Комбытсервис» (далее по тексту – Подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением администрации Сунженского сельского поселения от 06.10.2014 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сунженского сельского поселения».

Настоящая подпрограмма направлена на социальную поддержку населения Сунженского сельского поселения, пользующегося услугами МКУ «Комбытсервис», на оказание услуг по санитарно-гигиенической помывке населения.

Муниципальное казенное учреждение «Комбытсервис» оказывает услуги муниципальной бани населению, тариф на данную услугу утвержден решением Совета Сунженского сельского поселения:

-  150 рублей - за одно посещение бани;

-  75 рублей - за одно посещение детей в возрасте до 14 лет.

Для обеспечения социальной поддержки населения, в целях обеспечения доступности необходимой санитарно-гигиенической услуги, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении на должном уровне необходимо поддержание сложившегося уровня оплаты населением услуги.

Настоящая подпрограмма предусматривает обеспечение МКУ «Комбытсервис» необходимыми финансовыми средствами для функционирования муниципальной бани из средств местного бюджета.

Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселение одно из основных направлений деятельности администрации Сунженского сельского поселения. МКУ «Комбытсервис» выполняет работы и оказывает услуги по благоустройству, санитарном содержании населенных пунктов Сунженского сельского поселения.

Цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ «Комбытсервис»

Ожидаемый конечный результат реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

- обеспечение доступности услуг муниципальной бани для населения;

- обеспечение МКУ «Комбытсервис» необходимыми финансовыми средствами для функционирования муниципальной бани;

- целью подпрограммы является повышение эффективности и результатов в сфере благоустройства населенных пунктов реализация полномочий администрации Сунженского сельского поселения, а также переданных части полномочий от администрации Вичугского муниципального района.

Вложение средств на исполнение подпрограммы не имеет прямого экономического эффекта и направлено на достижение доступности услуги для населения.

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ «Комбытсервис»

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации на 2024-2026 годы. Затраты на реализацию программы складываются из расходов МКУ «Комбытсервис» от оказания услуг муниципальной бани населению, а также оплаты труда работникам за выполнение работ и оказывает услуги по благоустройству и санитарном содержании населенных пунктов Сунженского сельского поселения.

Источниками финансирования для исполнения подпрограммы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2024-2026 годы составляет 916150,00 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Распределение объемов финансирования Подпрограммы

по источникам, направлениям расходования средств по годам

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Всего по Программе | 916150,00 | 916150,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| местный бюджет | 916150,00 | 916150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности МКУ «Комбытсервис» |  |  |  |  |

Приложение № 6 к муниципальной программе «Благоустройство, санитарное содержание населенных пунктов Сунженского сельского поселения»

Паспорт

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сунженском сельском поселении Вичугского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сунженском сельском поселении Вичугского муниципального района (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование администратора подпрограммы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Перечень исполнителей подпрограммы | Администрация Сунженского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития субъектов малого бизнеса на территории Сунженского сельского поселения, содействие занятости населения, увеличение объема налоговых поступлений в доходную часть бюджета, насыщение потребительского рынка качественными товарами, работами и услугами. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования – 0,00 руб. в том числе: 2023 год – 0,00 руб. средства местного бюджета – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. средства местного бюджета –0,00 руб. 2025 год – 0,00 руб. средства местного бюджета – 0,00 руб. 2026 год – 0,00 руб. средства местного бюджета – 0,00 руб. |

Краткая характеристика и анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Подпрограммы

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сунженском сельском поселении» (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от   06.10.2003   № 131-ФЗ   "Об   общих   принципах организации  местного   самоуправления   в   Российской Федерации", Законом Ивановской области от 14.07.2008 № 83-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ивановской области».

Настоящая Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Сунженского сельского поселения, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в экономическом развитии поселения, привлечение инвестиций, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, создание и сохранение рабочих мест, развитие конкуренции, увеличение объема налоговых поступлений в бюджет поселения.

Малое предпринимательство – наиболее мобильный, динамичный и способный быстро адаптироваться к внешним условиям сектор экономики. Малый бизнес быстрее реагирует на изменения потребительского спроса на рынке и позволяет учитывать местные традиции населения при организации производства. Все большее внимание развитию малого и среднего предпринимательства уделяется со стороны государства. Малое и среднее предпринимательство за последние годы приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния населения, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части бюджета.

Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий. В то же время он должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.

Приоритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса необходимо определять исходя из сложившейся социально-экономической ситуации на территории поселения и финансовых возможностей.

Недостаточное количество статистических показателей о деятельности субъектов малого предпринимательства не позволяют получить точные сведения о реальной сфере малого предпринимательства и осложняют принятие эффективных решений.

Анализ предшествующих лет показывает, что в поселении отмечается положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства. Так количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей за период с 2017 года по 2021 год увеличилось с 10 до 13 человек, заметен небольшой рост числа зарегистрированных юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Подпрограммы

| Показатели | Ед. изм. | Отчет 2018г. | Отчет 2019г. | Отчет 2020г. | Отчет 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 2.Количество малых и средних предприятий | Ед. | 9 | 9 | 7 | 5 |
| 3. Численность индивидуальных предпринимателей (по состоянию на конец года) | Чел. | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 4.Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | Чел. | 36 | 32 | 28 | 26 |

Однако, начиная с 2013 года заметно снижение числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в связи с увеличением налоговой нагрузки, а именно увеличением страховых взносов.

Стоит отметить, что основными направлениями деятельности субъектов малого бизнеса в районе традиционно являются торговля и сфера обслуживания, в основном развивающаяся на территории Сунженского сельского поселения, в то время как в производственной сфере субъекты малого и среднего бизнеса пока еще играют второстепенную роль. Производственная сфера поселения представлена следующими видами деятельности: производство пищевых продуктов, производство швейных изделий.

Несмотря на положительную динамику развития малого предпринимательства в поселении, существует ряд проблем, сдерживающих его развитие, среди которых необходимо отметить:

- нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность данной сферы;

-административные барьеры и недостаточно эффективное взаимодействие контролирующих и надзорных органов; фактическая незащищенность предпринимателя от многочисленных контролирующих организаций;

- недостаточное количество деловой информации по вопросам предпринимательской деятельности, низкий уровень юридических, экономических знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного развития бизнеса;

- высокий для малого и среднего бизнеса уровень налоговой нагрузки, а именно увеличение страховых взносов;

- дефицит кадров, отсутствие квалифицированных кадров;

- низкая доступность финансовых ресурсов, неподъемно высокие ставки по кредитам, большинство услуг кредитно-финансовых учреждений по-прежнему остаются недоступными или невыгодными для развития;

- для большинства компаний новые подключения к энергосети недоступны, а тарифы на электроэнергию слишком высоки;

- постоянно растущие тарифы на коммунальные и сопутствующие им услуги;

- низкая доступность земли и недвижимости, повышение арендной платы за использование муниципального имущества.

Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени зависит от обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами как долгосрочного, так и краткосрочного характера.

Подпрограмма «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сунженского сельском поселении» решает социально-экономическую проблему повышения роли малого и среднего предпринимательства в структуре экономики Сунженского сельского поселения.

В процессе реализации данной Подпрограммы предполагается увеличение доли малого и среднего предпринимательства в базовых социально-экономических показателях Сунженского сельского поселения.

Настоящая Подпрограмма призвана ускорить процесс развития предпринимательства, оказать малому бизнесу поддержку на муниципальном уровне, стимулировать увеличение производства товаров, работ, услуг, поддерживать конкуренцию, увеличивать налогооблагаемую базу.

Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются: обеспечение благоприятных условий, способствующих  развитию малого и среднего предпринимательства на территории Сунженского сельского поселения, а также условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства с целью  улучшения экономических и социальных показателей Сунженского сельского поселения, обеспечивающих дальнейшее развитие сферы производства товаров и услуг, рост налоговых поступлений в бюджет Вичугского муниципального района и бюджет поселения, появление дополнительных рабочих мест и обеспечение занятости населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

-  формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: финансовая, информационная, консультационная;

- содействие организации новых предприятий по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг;

- создание условий для организации новых производств на свободных земельных участках;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к поставкам товаров, выполнению работ и оказанию услуг для муниципальных нужд;

- создание и сохранение рабочих мест;

- участие в подготовке и переподготовке кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- расширение видов, оказываемых субъектами малого и среднего предпринимательства услуг;

- популяризация деятельности субъектов малого бизнеса, формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства.

Целевые индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 г. |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | Количество малых и средних предприятий | Ед. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Численность индивидуальных предпринимателей (по состоянию на конец года) | Чел. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства | Чел. | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 |

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать позитивным изменениям в сфере малого и среднего предпринимательства и в экономике поселения в целом, что позволит снизить социальную напряженность путем увеличения числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, объема выпускаемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, повысить объем налоговых платежей.

Реализация Подпрограммы направлена на получение следующих результатов:

1). Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сунженского сельского поселения;

2). Увеличение налоговых поступлений в бюджет Вичугского муниципального района и бюджет поселения;

3). Увеличение численности занятых в сфере малого бизнеса за счет сохранения рабочих мест у действующих субъектов малого предпринимательства и организации новых малых предприятий, а также развития самозанятости;

4). Снижение уровня безработицы на территории поселения;

5). Повышение образовательного и информационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из насущных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства.

Система мероприятий Подпрограммы направлена на развитие системы бизнес - власть - общество и включает в себя различные формы поддержки:

1. Финансовая поддержка проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства.

Финансовая поддержка, предусмотренная Подпрограммой, оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства. Для открытия собственного дела, приобретения нового оборудования и современных технологий производства большей части субъектов малого и среднего предпринимательства не хватает собственных финансовых ресурсов.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается в форме субсидий по следующим направлениям:

1.1. Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам на инвестиционные цели;

1.2. Субсидирование части затрат на уплату процентов по лизинговым договорам и кредитным договорам на приобретение оборудования для осуществления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

Целью проведения данных мероприятий является: расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово – кредитным ресурсам.

2. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия направлены на создание благоприятных условий для развития предпринимательства на территории района, в том числе:

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- привлечение представителей малого бизнеса к участию в разработке предложений, связанных с реализацией муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.

Целью проведения данных мероприятий является:

- устойчивый рост количества субъектов малого предпринимательства и численности занятого населения;

- повышение эффективности предпринимательской деятельности и оптимизации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами местного самоуправления.

3. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Недостаток информации является одной из причин, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. Низкая информационная и консультационная база субъектов малого предпринимательства приводит к тому, что предприниматели не могут грамотно отстаивать свои интересы, несут издержки при ведении своего бизнеса.

Информационно – консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства, в соответствии с Подпрограммой,  осуществляется в виде размещения в средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации Сунженского сельского поселения материалов о развитии предпринимательства в поселении и в Вичугском районе, о вновь принятых нормативно – правовых актах и изменениях в законодательстве; организации и проведении бизнес – встреч, «круглых столов» по наиболее актуальным для предпринимателей вопросам, консультировании представителей малого бизнеса по вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления.

Целью проведения данных мероприятий является:

- информирование представителей малого и среднего бизнеса о политике Правительства РФ и Ивановской области в сфере государственного регулирования малого предпринимательства, механизмах региональной и муниципальной поддержки;

- выявление наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства при осуществлении хозяйственной деятельности;

- получение достоверной информации о состоянии малого и среднего предпринимательства на территории поселения и Вичугского района.

4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для предпринимательства

Реализация основных мероприятий данного направления подпрограммы будет осуществляться при активном участии ОГКУ «Вичугский ЦЗН» в виде консультаций, проведения ярмарок вакансий, курсов по подготовке и переподготовке безработных граждан по наиболее востребованным специальностям в районе, обучения основам предпринимательской деятельности, а также ориентации безработных граждан на открытие собственного дела.

Целью проведения данных мероприятий является:

- увеличение численности занятых в малом предпринимательстве;

- снижение уровня безработицы;

-возможность привлечения в качестве наемных работников квалифицированных кадров.

-повышение квалификационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, а также их наемных работников;

- организация обучения будущих и действующих предпринимателей путем проведения информационно-обучающих семинаров, а также семинаров по вопросам профилактики нарушений законодательства.

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность

Мероприятия данного раздела направлены на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции путем предоставления им на льготных условиях торговых мест на ярмарках Вичугского района для реализации продукции собственного производства. Проведение смотров-конкурсов личных подсобных хозяйств поселения.

Основные мероприятия по реализации Подпрограммы

| Наименование мероприятия Программы | Ответственные исполнители | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |
| 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам на инвестиционные цели | Администрация Сунженского сельского поселения | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Осуществление закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства | Заказчики Администрация Сунженского сельского поселения | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 Проведение заседаний координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Сунженского сельского поселения | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Размещение информации, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации поселения и на страницах газеты «Вичугские новости» | Администрация Сунженского сельского поселения | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. Организация информационно-обучающих семинаров, «круглых столов» для предпринимателей с участием представителей контролирующих органов по наиболее значимым проблемам бизнеса | Администрация Сунженского сельского поселения | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение консультаций представителей малого и среднего бизнеса по различным вопросам | Администрация Сунженского сельского поселения | 0,00 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. Поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Предоставление сельхозпроизводителям бесплатно торговых мест на ярмарках района для реализации собственной продукции | Администрация Сунженского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение смотров-конкурсов личных подсобных хозяйств поселения. | Администрация Сунженского сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |